PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU 9 SEPTEMBRE  2025

projet amenagement securite routiere et VOIE VERTE route de thorigne -ATTRIBUTION DU MARCHE

Après étude, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise PIGEON TP pour un montant de 558 117.73 € ht dans le cadre de l’aménagement sécurité routière et voie verte route de thorigné.

LOCATION LOGEMENT URGENCE 13 bis RUE DE LA GARE

Le conseil municipal prend acte de la mise à disposition du logement d’urgence sis 13 rue de la gare à un couple et un enfant à la date du 28 juillet 2025.

Monsieur le Maire précise que le logement leur sest attribué le temps qu’ils trouvent un autre logement ou le temps des travaux.

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLLE ASSOCIATION FAMILLES DOLLONNAISES SOLIDAIRES

Monsieur MARTEL, Président de l’association, et madame PIFFARD membre du bureau, quittent la salle.

Pour aider à financer l’organisation d’une soirée dansante animée par le groupe musical Macadam.

Le conseil municipal, par votes à bulletins secrets, décide d’octroyer à l’association Familles Dollonnaises Solidaires une subvention exceptionnelle de 200 €.

Monsieur le maire tient à faire remarquer, que durant son mandat, il y a eu de nombreuses subventions exceptionnelles accordées.

Une discussion a été engagée concernant les subventions des associations pour l’année 2026. Monsieur le maire explique qu’aucune subvention ne sera octroyée aux associations sans la transmission à la mairie des bilans financiers réels.

Il ajoute que depuis le début de son mandat, même durant la période du Covid, il n’y a jamais eu de baisse sur les montants alloués.

AFFAIRES DIVERSES

Travaux de reprofilage enrobé des routes pour le compte de la CDCVBA

L’entreprise COLAS a fait parvenir le planning. Le début des travaux sur la commune devrait débuter :

- Engravure de chaussée VC 116, VC 137 partie 2 :  4 septembre

- Enrobé à froid VC 116, VC 137 partie 2  : 4 septembre

- Busage VC 107 : 12 septembre

- Reprofilage en enrobé VC 232 : 1er octobre

- Reprofilage en enrobé VC 137 partie 1 : 8 octobre

Projet restauration tableau église « abjuration Henri IV »,

Monsieur LABURTHE-TOLRA informe que dans le cadre de la campagne de financement, la date prévue pour un concert avec l’Harmonie de Dollon en l’église de Dollon est fixée le 3 octobre 2025 à 18h.

Questions diverses

 Monsieur BOURLIER en concertation avec madame EXTRA fait le point sur le re-balisage des chemins de randonnées.

Il est demandé que la commune mette à disposition à l’association Génération mouvement le matériel nécessaire (peinture, pinceau, brosse, …) pour réaliser le balisage.

Le perche sarthois fournit les balises adhésives pour le mobilier urbain et des balises en pvc qui peuvent être clouées sur des poteaux en bois

Monsieur le maire demande de se rapprocher du personnel communal technique pour la fourniture des matériaux.